Falta
conexion usuarios(peter tiene la luz) LISTO
conexión a marcas LISTO
conexión a categorías LISTO
conexión a proveedores
conexión a productos
conexión a clientes
conexión a ventas(no necesario etapa 2)
conexión a compras(no necesario etapa 2)

DESARROLLAR LAS CLASES DE NEGOCIO PARA LA LISTA, FILTRADO, MODIFICACIÓN Y ELIMINADO

NOTA:
AL MODIFICAR O ELIMINAR MARCAS O CATEGORÍAS, TENER EN CUENTA LOS PRODUCTOS QUE LAS CONTIENEN.
También desarrollar base de datos para intentar relacionarlas con los datos en clases dominio... LISTO

Marcas ADMIN(ventana) LISTO

un textbox de filtrar marcas nombre, o código LISTO

listar todas las marcas agregar LISTO

listar marcas, agregar marcas, modificar marcas, eliminar marcas LISTO

PRODUCTOS ADMIN(ventana) LISTO

listar todos los productos
agregar un textbox de filtrado, por nombre, marca, código o categoría

poder modificar marca nombre categoría del producto
que desea modificar?
Poder agregar productos
poder eliminar el producto

Clientes admin (ventana) LISTO

listar todos los clientes
agregar un texbox de filtrado xxxx
poder modificar el cliente seleccionado
poder agregar clientes
eliminar el cliente
etc

Proveedores admin(ventana) LISTO

listar todos los proveedores
agregar filtrado
poder modificar el proveedor y que productos tiene asociados
poder eliminar
poder agregar proveedores
etc

Categorías admin(ventana) LISTO

Agregar categorías LISTO
modificar categorías LISTO
eliminar categorías LISTO
listar todas las categorías LISTO
filtrar categoría LISTO

Ventas admin o vendedor(ventana) LISTO

Compras admin (ventana) LISTO

## Hitos de TPC

#### Etapa 1
Para la primera etapa del TPC se solicita:
- la arquitectura de clases (modelo de dominio),
- armado de pantallas de la aplicación (SIN funcionalidad, sólo ventanas, algunos controles y navegación) y
- lectura desde base de datos de al menos UNA entidad.

#### Etapa 2
Para la segunda etapa del TPC se solicita:
- completar y corregir las cuestiones pendientes de la primera etapa,
- desarrollar todos los ABMs y listados de las entidades administrables de la aplicación, pero NO de las que correspondan a funcionalidad core (Turnos, Incidencia, Venta o Mesas)

Nota: tener en cuenta validaciones, diseño visual, seguir ampliando/corrigiendo el modelo.

#### Etapa 3
Para la tercera etapa del TPC deberán construir:
- La funcionalidad del core de la aplicación (turnos: nuevo, re programar; mesa: abrir, generar pedido, cerrar; ventas: comprar, vender, etc.).
- Las funcionalidades que aportan valor de agregado al core (búsquedas dinámicas, registrarse, olvidé mi pass, etc.).
- Validaciones a lo largo de la aplicación: tipos de datos, requeridos, formatos.

#### Etapa Final
Para la cuarta y última etapa del TPC deberán:
- Cerrar toda la funcionalidad pendiente (abms y filtrados en todas las entidades).
- Validaciones a lo largo de toda la aplicación (web y escritorio).
- Seguridad y perfiles de usuario, con la funcionalidad correspondiente para cada perfil (Web y escritorio).
- Optimización del diseño visual de cara al usuario (colorcitos, botoncitos lindos, etc.). Principalmente en web, pero aplica a escritorio también.